## Slide 1
PROYECTO “FastTicket”
PRESENTACIÓN CAPSTONE

## Slide 2
Keila Martínez
Desarrollador
Luis García de la huerta
Desarrollador
Líder de proyecto
Desarrollador
PROYECTO “NOMBRE DEL PROYECTO”
INTEGRANTES DEL PROYECTO

## Slide 3
PROYECTO “NOMBRE DEL PROYECTO”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Situación Actual
Propuesta de solución
.
El soporte técnico del hotel se gestiona de manera informal (llamadas, mensajes, avisos verbales).
Esto genera pérdida de trazabilidad, duplicación de problemas y tiempos de respuesta elevados.
Desarrollar un sistema de tickets inteligente que centralice la gestión de incidencias.
Incorporar un módulo de IA para sugerir soluciones y priorizar casos críticos.
Mejorar la comunicación entre usuarios y soporte técnico, optimizando tiempos de resolución.

## Slide 4
PROYECTO “NOMBRE DEL PROYECTO”
Objetivo General
Objetivos Específicos
Desarrollar un sistema de tickets de soporte inteligente para el hotel, que centralice la gestión de incidencias técnicas y utilice IA para sugerir soluciones y priorizar casos..
.
Implementar un sistema de tickets que permita registrar, gestionar y dar seguimiento a las incidencias.
Diseñar el modelo de datos en Supabase (PostgreSQL) con migraciones controladas.
Implementar autenticación y roles con políticas de seguridad (RLS).
Desarrollar CRUD de tickets en Next.js.
Construir un panel de métricas en tiempo real (dashboard).
Integrar IA con sugerencias y clasificación automática de prioridad.
Documentar, probar y desplegar el sistema en la nube (Vercel + Supabase).

## Slide 5
PROYECTO “NOMBRE DEL PROYECTO”
Cronograma para el desarrollo del proyecto
* Utilizar cronograma de inicio, indicando el cumplimiento al término del proyecto
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  | 
 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | 
Levantamiento de requerimientos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prototipo en Figma |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modelo de datos + Migraciones (Supabase + Drizzle) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Módulo CRUD de tickets (Next.js) |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Autenticación y roles (Supabase Auth + RLS) |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dashboard (Next.js + TailwindCSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integración IA (cosine similarity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas (unitarias, integración, usabilidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | 
Documentación técnica + Manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  | 
Deploy en Vercel + Supabase Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |